Revidert Handlingsplan 2011 – 2014 til styret 5.12.2011
	År
	Tannklinikk
	Tiltak
	Kommentar

	2011
	Bryne
	Nye lokaler
	Ferdig aug 2011

	2012
	Haugesund 
	Nye lokaler
	7,2 mill kr (2011 budsjett)

	
	Sand
	Nye lokaler
	3 mill

	
	Åkrehamn *
	Nye lokaler 
	3,5 mill

	
	 
	 
	 

	
	Norheim
	Utvidelse
	2 mill

	
	Finnøy
	Nye lokaler
	3 mill

	2013
	Stavanger sentr
	Nye lokaler
	Beregnes i 2012

	
	Klepp
	Utvidelse 
	Beregnes i 2012

	
	Randaberg
	Nye lokaler
	Beregnes i 2012

	2014
	Sola**
	Nye lokaler
	Beregnes i 2012



* Beregnet 5 behandlingsrom med fremtidig plass til 1-teams klinikken i Vedavågen

** Samlokalisering med nytt sykehjem i Sola

Sand og Åkrehamn tannklinikk
Planene er foreløpig stoppet opp pga mangel på ledige aktuelle lokaler. 
Finnøy tannklinikk
Prosessen med ny sentralskole er stoppet opp, og det er uklart når arbeidet vil begynne.

Norheim tannklinikk
Utvidelse av denne klinikken er et mindre prosjekt som tidligst kan starte medio 2012. 
Ganddal tannklinikk
Fjernet fra handlingsplanen. Personellressursene, pasientgrunnlaget og innsparinger tilsier ingen ny/utvidet klinikk. 
Vikeså tannklinikk
Nedslitt klinikk med behov for oppussing. Tidvis store problemer med rekruttering. Avventer tilbud om samlokalisering med andre helsetjenester for å få et større og mer stimulerende sosialt og faglig miljø, før den settes på planen.
Rogaland spesialisttannklinikk / arealer til kompetansesenteravdelingen

Arealer til TK Vest avd Rogaland legges ikke i den ordinære klinikkplanen, men fremmes som egen sak. I notat til styremøte 30.8.2011 står følgende vedrørende arealer:


Et ”positivt” problem som vil oppstå i overskuelig fremtid er at vi vil ha for lite areal. Dette må finne sin løsning.

Disponibelt areal på Rogaland spesialisttannklinikk vil med iverksettinger av de ambisjoner vi har snart være for lite. Dette er også gjort kjent for administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunen. Det arbeides med problemstillingen uten at noe konkret er på plass. Så snart vi har noe konkret vil de ansatte bli involvert i det videre arbeidet.

Mindre utvidelser 
Kan være aktuelt på bl a Klepp tannklinikk dersom tilstøtende lokaler blir ledige.










Pr  15.12.2011
